# Plan de trabajo

## 1.3.1 Plan de trabajo

El proyecto IronLens se desarrollará de manera progresiva durante el periodo académico, organizando las actividades en etapas que permitan avanzar desde la definición del problema hasta la validación de una primera versión funcional. Para ello, se utilizará una metodología de trabajo ágil con entregas parciales, lo que facilitará la revisión continua del avance y la incorporación de mejoras oportunas.

La primera etapa consistirá en la definición del alcance, los objetivos y el backlog del proyecto. Posteriormente, se realizará el levantamiento de requerimientos y el diseño preliminar de la interfaz de usuario. Luego, se trabajará en la estructura de datos y en el desarrollo del prototipo funcional en Flutter. Más adelante, se integrarán las funciones principales del sistema, como el reconocimiento visual de máquinas, la confirmación manual y el registro de entrenamientos. Finalmente, se realizarán pruebas, correcciones y la preparación de la presentación final.

### Plan de trabajo

| Etapa | Actividad | Duración estimada | Recursos | Facilitadores | Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición del alcance, objetivos y backlog del proyecto | 1 semana | Documento APT, pautas del curso, Jira | Claridad en el problema y trabajo en equipo | Falta de definición inicial del alcance |
| 2 | Levantamiento de requerimientos y análisis funcional | 1 semana | Historias de usuario, reuniones, apuntes de clase | Experiencia previa en proyectos académicos | Requerimientos amplios o poco claros |
| 3 | Diseño de pantallas y flujo de usuario en Figma | 1 a 2 semanas | Figma, referencias visuales, wireframes | Herramientas accesibles y fáciles de usar | Cambios frecuentes en el diseño |
| 4 | Diseño de estructura de datos y arquitectura de la solución | 1 semana | Firebase, modelo lógico, documentación | Base de conocimiento en bases de datos | Complejidad en la integración de módulos |
| 5 | Desarrollo del prototipo funcional en Flutter | 2 a 3 semanas | Flutter, Dart, Firebase | Lenguaje y herramientas accesibles | Tiempo limitado para implementar todo |
| 6 | Implementación del reconocimiento visual y confirmación manual | 1 a 2 semanas | Cámara, modelo básico o API de IA | Posibilidad de usar una solución simplificada | Precisión limitada del reconocimiento |
| 7 | Registro de entrenamiento e historial | 1 semana | Firebase, Flutter | Funcionalidad clara y acotada | Errores en el almacenamiento de datos |
| 8 | Pruebas, correcciones y preparación de presentación final | 1 semana | App, checklist de pruebas, PPT | Retroalimentación del docente y del equipo | Fallas de integración o poco tiempo de ajuste |

## 1.3.2 Evidencias del proyecto

Las evidencias del proyecto permitirán demostrar el cumplimiento de las actividades planificadas y el avance real de la solución propuesta. En primer lugar, el documento de definición del proyecto evidenciará la planificación inicial, los objetivos, el alcance y la metodología de trabajo. El backlog en Jira mostrará la organización de las historias de usuario y la priorización de las funcionalidades principales.

El prototipo en Figma permitirá evidenciar el diseño de la experiencia de usuario y la estructura visual de la aplicación. El modelo de datos reflejará la organización de la información necesaria para el funcionamiento de la solución. El desarrollo funcional en Flutter servirá como evidencia de la implementación técnica del proyecto. Además, las pruebas realizadas y sus capturas mostrarán la validación del sistema y las mejoras aplicadas. Finalmente, la presentación final permitirá resumir los resultados obtenidos y comunicar el trabajo desarrollado durante la asignatura.

### Tabla de evidencias

| Evidencia | Qué demuestra | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Documento de definición del proyecto | Objetivos, alcance, factibilidad y metodología | Evidencia la planificación inicial del proyecto |
| Backlog en Jira | Historias de usuario priorizadas | Muestra la organización funcional del trabajo |
| Prototipo en Figma | Diseño de pantallas y experiencia de usuario | Demuestra la propuesta visual de la aplicación |
| Modelo de datos | Estructura para almacenar usuarios, rutinas y entrenamientos | Evidencia la organización de la información |
| Prototipo en Flutter | Funcionalidades principales de la app | Demuestra el desarrollo técnico del proyecto |
| Capturas de pruebas | Validación del funcionamiento | Permiten evidenciar revisión y mejora del sistema |
| Presentación final | Síntesis del proyecto y sus resultados | Resume el trabajo realizado y sus avances |