Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa del proyecto APT se desarrolló el flujo inicial de la aplicación móvil IronLens, orientada al reconocimiento de máquinas de gimnasio mediante visión computacional. Actualmente la aplicación cuenta con una pantalla principal que permite acceder a la cámara del dispositivo móvil para capturar imágenes de máquinas de ejercicio. La imagen capturada es enviada a una API de reconocimiento de Google, la cual procesa la información y devuelve datos relacionados con la máquina detectada, como nombre, tipo y características generales. Además, se implementó la navegación entre pantallas y la visualización de la información obtenida desde la API, permitiendo validar el correcto funcionamiento del flujo principal de reconocimiento. Paralelamente, se avanzó en el diseño de futuras funcionalidades relacionadas con el registro de repeticiones, peso levantado e historial de progreso del usuario, con el objetivo de transformar la aplicación en una herramienta de seguimiento de entrenamiento físico. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Reconocimiento y Contextualización Desarrollar un sistema de identificación de máquinas de gimnasio - Personalización Dinámica - Garantizar la precisión del entrenamiento - Mantener la integridad de los datos |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Como evidencia del avance del proyecto se adjuntan capturas de pantalla de la aplicación móvil, mostrando: - Pantalla principal de la aplicación. - Acceso y funcionamiento de la cámara. - Reconocimiento de máquinas mediante la API de Google. - Visualización de los datos retornados por la API. - Flujo de navegación entre pantallas. Estas evidencias permiten demostrar el funcionamiento actual del sistema y validar la integración entre la aplicación móvil y el servicio de reconocimiento de imágenes. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión Ágil de Procesos | Planificación inicial del proyecto IronLens y definición del flujo de usuario . | Documentación, herramientas de planificación . | 3 Días | Daniel Aceituno / Fabian Alarcon | Se definió un MVP enfocado en reconocimiento de máquinas . | Completado | Se redujo el alcance inicial |
| Construcción de Software Multiplataforma | Desarrollo de interfaz móvil y navegación principal de la aplicación | Framework móvil, IDE, emulador y dispositivo móvil | 1 semana | Daniel Aceituno / Fabian Alarcon | Se implementó pantalla Home y flujo de navegación hacia cámara | Completado | Ajustes visuales menores |
| Desarrollo de Soluciones Tecnológicas | Integración de cámara y conexión con API de reconocimiento de imágenes de Google | API Google Vision, librerías móviles, internet | 1 semana | Daniel Aceituno / Fabian Alarcon | Se logró identificar máquinas de gimnasio y visualizar datos obtenidos | Completado | Ajustes en manejo de respuestas JSON |
| Resolución de Problemas mediante Algoritmos | Procesamiento de datos retornados por la API y validación de reconocimiento | Lógica de validación, estructuras de datos y manejo de estados | 4 días | Daniel Aceituno / Fabian Alarcon | Se realizaron pruebas bajo distintas condiciones de captura | En curso | Optimización pendiente para mejorar precisión |
| Desarrollo de Soluciones Tecnológicas | Diseño preliminar del sistema de almacenamiento de progreso del usuario | Diagramas, documentación técnica y modelo de datos | 3 días | Daniel Aceituno / Fabian Alarcon | Funcionalidad proyectada para próximas iteraciones | En curso | Base de datos aún no implementada |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. La disponibilidad de documentación oficial y modelos pre-entrenados facilitó el planteamiento inicial, pero el desarrollo se dificultó severamente debido a conflictos de versiones en las dependencias de Flutter y librerías del backend. Estos problemas de compatibilidad detuvieron el avance técnico, sumado a la dificultad de estabilizar la comunicación con las APIs de IA. Para solucionarlo, se realizo una limpieza y estandarización del entorno de desarrollo (especificando versiones fijas en los archivos de configuración) y se reorganizo las tareas en bloques más pequeños de máximo 4 días para recuperar el control sobre el flujo de trabajo en Jira.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. El ajuste principal consistió en aplicar Story Splitting a la historia original de "Generación de Rutinas", la cual fue fragmentada en cuatro historias menores para mejorar la trazabilidad y el cumplimiento de plazos. Esta decisión se justificó por la observación del docente sobre la excesiva duración de las tareas originales, lo que impedía un flujo de trabajo ágil

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. El retraso actual se concentra en el cierre del módulo de integración con la IA, debido a que el tiempo planificado se consumió resolviendo errores de versiones y configurando la estructura de las respuestas del modelo. Para no afectar el cronograma global, la estrategia será simplificar el alcance de las funciones no críticas. se dedicara sesiones intensivas de desarrollo centradas exclusivamente en la lógica de Visión Computacional, lo que permitirá avanzar en paralelo con las pruebas del backend y recuperar el ritmo necesario para el final del semestre.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.